下請セーフティネット債務保証事業、地域建設業経営強化融資制度共通

[様式４] 

令和　 年　 月　 日　
発注者　北九州市
代表者　北九州市長　様
受注者　住　　　　所
商号又は名称

代 　表 　者　　　　　　　　　　　印
代表者（受任地がある場合は受任者）の署名の場合は押印不要
工　事　履　行　報　告　書
	工　　事　　名
	

	請　負　金　額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	工　　　　　期
	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

	履行状況確認日
	令和　　年　　月　　日現在

	月別進捗率
	予定工程（％）
[　　]は工程変更後　　　　　　　
	実施工程（％）
[　]は予定工程との差
	備　　考

	令和　　年　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	令和　　年　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　　月
	　　　　　[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	（記載欄）


※必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
[様式４] 　　　　　　　　　　【　記　載　例　】
平成２０年１２月　１日　
発注者　北九州市

代表者　北九州市長　様
受注者　住　　　　所　

商号又は名称

代 　表 　者　　　　　　　　　　　印
代表者（受任地がある場合は受任者）の署名の場合は押印不要
工　事　履　行　報　告　書
	工　　事　　名
	○○○○○○○○工事

	請　負　金　額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	工　　　　　期
	平成２０年　４月３０日から平成２１年　３月３０日まで

	履行状況確認日
	平成２０年１１月３０日現在

	月別進捗率
	予定工程（％）

[　　]は工程変更後　　　　　　　
	実施工程（％）

[　]は予定工程との差
	備　　考

	平成２０年　４月
	０．０[　　　　]
	０．０[　０．０]
	

	　　　　　　５月
	　　０．０[　　　　]
	　　０．０[　０．０]
	

	　　　　　　６月
	　　２．３[　　　　]
	　　０．８[　１．５]
	

	　　　　　　７月
	　　４．８[　　　　]
	　　４．６[　０．２]
	

	　　　　　　８月
	１１．３[　　　　]
	８．２[　３．１]
	

	　　　　　　９月
	１８．１[　　　　]
	１５．１[　３．０]
	

	　　　　　１０月
	２７．６[　　　　]
	３２．５[＋４．９]
	

	　　　　　１１月
	　３７．０[　　　　]
	　６６．９[＋２９．９]
	＞５０％

	　　　　　１２月
	　５５．８[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	平成２１年　１月
	　７６．８[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　２月
	　９８．２[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	　　　　　　３月
	１００．０[　　　　]
	　　　　　[　　　　]
	

	（記載欄）


※必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。　
